Fraudly – Jira Tasks

Toutes les tâches avec description et critères d'acceptation

ÉQUIPE DEV  –  Frontend + Backend + Cloud

| DEV-2 Auth & User Management – JWT, RBAC, rôles |  |
| --- | --- |
| Type | Story |
| Priorité | High |
| Équipe | Équipe Dev (Frontend + Backend) |
| Description |  |
| Développer le service d'authentification et de gestion des utilisateurs pour les trois profils de la plateforme : Student, Teacher et Admin. Le service doit gérer l'émission et le renouvellement des tokens JWT, la gestion des sessions, et un système RBAC (Role-Based Access Control) pour protéger les endpoints de chaque microservice. |  |
| Sous-tâches |  |
| • | Créer le modèle User (id, email, passwordHash, role, createdAt, isActive) |
| • | Implémenter register/login avec hashage bcrypt + émission JWT (access 15min + refresh 7j) |
| • | Implémenter le endpoint /refresh-token et /logout (blacklist refresh token en Redis) |
| • | Créer le middleware JWT à injecter dans l'API Gateway pour valider chaque requête |
| • | Implémenter RBAC : décorateurs/guards par rôle (STUDENT, TEACHER, ADMIN) |
| • | Créer les endpoints admin : list users, activate/deactivate, change role |
| • | Tests unitaires : register, login, token expiry, accès non autorisé |
| Critères d'acceptation (Definition of Done) |  |
| ✓ | Un utilisateur peut s'inscrire, se connecter et recevoir un JWT valide |
| ✓ | Le refresh token renouvelle l'access token sans re-login |
| ✓ | Un STUDENT ne peut pas accéder aux endpoints TEACHER (retour 403) |
| ✓ | Un token expiré ou invalide retourne 401 sur tous les services |
| ✓ | Les mots de passe sont hashés en base (bcrypt, jamais en clair) |
| ✓ | Tests unitaires couvrent > 80% du service auth |
| ✓ | L'endpoint /logout invalide correctement le refresh token |

| DEV-3 Learning Hub (LMS Core) – Cours, chapitres, upload S3 |  |
| --- | --- |
| Type | Story |
| Priorité | High |
| Équipe | Équipe Dev (Frontend + Backend) |
| Description |  |
| Développer le cœur du LMS : création et gestion des cours et chapitres par les enseignants, inscription des étudiants, upload et stockage des ressources pédagogiques (PDF, PPT, DOCX) sur AWS S3, et intégration de l'appel OCR vers le service IA pour indexation du contenu. |  |
| Sous-tâches |  |
| • | Modèles DB : Course, Chapter, Enrollment, Resource (avec relations) |
| • | API CRUD cours : createCourse, updateCourse, publishCourse, deleteCourse |
| • | API CRUD chapitres : addChapter, reorderChapters, deleteChapter |
| • | API enrollment : enrollStudent, unenrollStudent, getEnrolledStudents |
| • | API upload ressource : presigned URL S3, stockage métadonnées en DB |
| • | Trigger post-upload : envoyer l'URL S3 au service OCR/IA pour indexation |
| • | API lecture ressource : getResource (URL signée temporaire S3) |
| • | Tests d'intégration upload/download S3 |
| Critères d'acceptation (Definition of Done) |  |
| ✓ | Un enseignant peut créer un cours avec N chapitres et publier |
| ✓ | Un étudiant inscrit voit les cours et peut télécharger les ressources |
| ✓ | L'upload de fichier (PDF ≤ 50 MB) fonctionne et le fichier est accessible via URL signée |
| ✓ | Après upload, le service IA reçoit bien la notification (log Kafka visible) |
| ✓ | Un étudiant non inscrit reçoit 403 sur les ressources du cours |
| ✓ | Les fichiers supprimés sont retirés de S3 (pas de zombie files) |
| ✓ | Tests d'intégration couvrent les flows upload → S3 → notification IA |

| DEV-4 Assessment Service – Examens, sessions, soumission |  |
| --- | --- |
| Type | Story |
| Priorité | High |
| Équipe | Équipe Dev (Frontend + Backend) |
| Description |  |
| Développer le service de gestion des examens côté backend : création d'examens (manuels ou via IA), planification des sessions d'examen, gestion du passage (timer, soumission), stockage des réponses étudiants et réception des résultats de correction depuis le service IA. |  |
| Sous-tâches |  |
| • | Modèles DB : Exam, Question, ExamSession, StudentAnswer, ExamResult |
| • | API création examen : createExam (lier cours, durée, nb questions, type) |
| • | API import questions IA : recevoir le JSON de questions générées depuis l'IA |
| • | API session : startSession (valider étudiant inscrit, créer token session), getQuestions |
| • | API soumission : submitExam (stocker answers, publier event Kafka exam_submitted) |
| • | API résultats : recevoir correction IA via event Kafka ai_results, stocker score |
| • | API consultation : getMyResults (étudiant), getAllResults (enseignant/admin) |
| • | Gestion timeout : auto-submit si timer expiré |
| Critères d'acceptation (Definition of Done) |  |
| ✓ | Un enseignant peut créer un examen et y associer des questions (manuelles ou IA) |
| ✓ | Un étudiant démarre une session, répond et soumet dans le délai imparti |
| ✓ | L'event `exam_submitted` est bien publié sur Kafka après soumission |
| ✓ | Le score calculé par l'IA est correctement stocké et consultable |
| ✓ | Un étudiant ne peut pas soumettre deux fois le même examen |
| ✓ | Le auto-submit se déclenche à l'expiration du timer (test avec timer court) |
| ✓ | Les réponses sont chiffrées en base (pas de réponses en clair) |

| DEV-5 Frontend – UI Étudiant, Enseignant, Admin (Next.js) |  |
| --- | --- |
| Type | Epic |
| Priorité | High |
| Équipe | Équipe Dev (Frontend + Backend) |
| Description |  |
| Développer l'interface utilisateur complète de la plateforme Fraudly en Next.js (ou Angular). Trois profils distincts : l'étudiant (lecture cours, passage examen sécurisé), l'enseignant (création cours, génération examen IA, suivi résultats) et l'administrateur (gestion utilisateurs, monitoring). |  |
| Sous-tâches |  |
| • | Setup Next.js : routing, Tailwind CSS, auth context (JWT stocké en httpOnly cookie) |
| • | Interface Étudiant : dashboard cours, lecteur ressources, timer examen fullscreen |
| • | Interface examen sécurisé : fullscreen API, détection changement onglet (event Kafka) |
| • | Interface Enseignant : formulaire création cours/chapitres, upload ressources |
| • | Interface génération examen : appel API IA → prévisualisation questions → validation |
| • | Dashboard Enseignant : tableau résultats, graphiques scores par étudiant/chapitre |
| • | Interface Admin : liste utilisateurs, activation/désactivation, rôles |
| • | Notifications temps réel : WebSocket ou SSE pour alertes fraude |
| Critères d'acceptation (Definition of Done) |  |
| ✓ | Un étudiant peut naviguer, lire un cours et passer un examen en fullscreen sans bug |
| ✓ | Le changement d'onglet pendant l'examen déclenche une alerte visible (et event Kafka) |
| ✓ | Un enseignant peut créer un cours complet (chapitres + ressources) en < 5 clics |
| ✓ | La génération de questions IA s'affiche en < 10s avec indicateur de chargement |
| ✓ | Le dashboard résultats affiche les scores avec graphiques corrects |
| ✓ | L'interface est responsive (mobile + desktop testé sur Chrome, Firefox, Safari) |
| ✓ | Aucune donnée sensible (JWT, réponses) visible dans le localStorage |

| DEV-6 Analytics Service – Scores, performance, taux de réussite |  |
| --- | --- |
| Type | Story |
| Priorité | Medium |
| Équipe | Équipe Dev (Frontend + Backend) |
| Description |  |
| Développer le service d'analytics qui agrège les données de performance des étudiants : scores par examen, progression par chapitre, taux de réussite global et par cours. Ce service expose des APIs REST consommées par les dashboards Frontend. |  |
| Sous-tâches |  |
| • | Modèle DB analytics : StudentStats, CourseStats, ChapterProgress |
| • | Consumer Kafka : écouter `exam_results` pour mettre à jour les stats en temps réel |
| • | API : getStudentStats(studentId) → scores, temps moyen, progression |
| • | API : getCourseStats(courseId) → taux réussite, score moyen, distribution |
| • | API : getChapterProgress(studentId, courseId) → avancement par chapitre |
| • | API : getAdminDashboard → stats globales plateforme |
| • | Agrégations périodiques (cron job) pour les rapports hebdomadaires |
| Critères d'acceptation (Definition of Done) |  |
| ✓ | Les stats d'un étudiant sont mises à jour dans les 5s après soumission d'un examen |
| ✓ | L'API getCourseStats retourne les bonnes métriques (testé avec données seed) |
| ✓ | Le dashboard admin affiche le nombre d'utilisateurs actifs et d'examens passés |
| ✓ | Les agrégations cron s'exécutent sans erreur (logs OK) |
| ✓ | Performance : les endpoints analytics répondent en < 500ms (test de charge 100 req/s) |
| ✓ | Les données analytics sont cohérentes avec les données en base assessment |

| DEV-7 Intégration Kafka (côté Dev) – Produire & consommer événements |  |
| --- | --- |
| Type | Story |
| Priorité | High |
| Équipe | Équipe Dev (Frontend + Backend) |
| Description |  |
| Mettre en place l'intégration Kafka côté services Dev : configuration des producers dans chaque service métier pour publier les événements clés, et des consumers pour recevoir les résultats du service IA. Ce contrat d'événements est l'interface principale entre les deux équipes. |  |
| Sous-tâches |  |
| • | Setup Kafka (Docker : broker + Zookeeper + Schema Registry) |
| • | Définir et documenter les schemas JSON de chaque topic (contrat inter-équipes) |
| • | Producer auth-service : publier `user_registered`, `user_login` |
| • | Producer course-service : publier `course_created`, `resource_uploaded` |
| • | Producer assessment-service : publier `exam_submitted`, `exam_session_started` |
| • | Producer frontend : publier `tab_change_detected`, `fullscreen_exit` |
| • | Consumer assessment-service : consommer `ai_results` → stocker score/fraude |
| • | Consumer recommendation-service : consommer `learning_path_update` |
| • | Dead Letter Queue (DLQ) pour les messages en erreur |
| Critères d'acceptation (Definition of Done) |  |
| ✓ | Chaque producer publie son event au bon topic (vérifié via Kafka UI / console consumer) |
| ✓ | Les schemas JSON sont documentés et partagés avec l'équipe IA |
| ✓ | Le consumer `ai_results` traite correctement les messages et met à jour la DB |
| ✓ | Les messages mal formés vont en DLQ sans bloquer le flux principal |
| ✓ | Les events sont persistés (retention 7 jours configurée) |
| ✓ | Test de charge : le système tient 1000 events/minute sans lag |

| DEV-8 Déploiement & Monitoring – AWS, CloudWatch, logs |  |
| --- | --- |
| Type | Story |
| Priorité | Medium |
| Équipe | Équipe Dev (Frontend + Backend) |
| Description |  |
| Déployer l'ensemble de la plateforme sur AWS et mettre en place la supervision : logs centralisés, métriques système, alertes automatiques et dashboards de monitoring. Assurer la haute disponibilité et les procédures de rollback. |  |
| Sous-tâches |  |
| • | Configurer EKS (Kubernetes) ou ECS pour le déploiement des containers |
| • | Helm charts ou task definitions pour chaque microservice |
| • | Configurer CloudWatch : logs centralisés, métriques CPU/mémoire/latence |
| • | Mettre en place Prometheus + Grafana pour les métriques applicatives |
| • | Configurer les alertes : CPU > 80%, erreurs 5xx > 1%, latence > 2s |
| • | SSL/TLS : certificat ACM + Route53 pour le domaine custom |
| • | Procédure de rollback documentée (blue/green ou rolling update) |
| • | Test de charge final : simulation 500 utilisateurs simultanés |
| Critères d'acceptation (Definition of Done) |  |
| ✓ | Tous les services sont déployés et accessibles via l'URL de production |
| ✓ | Les logs de tous les services remontent dans CloudWatch sans erreur |
| ✓ | Les dashboards Grafana affichent CPU, mémoire, latence et taux d'erreur en temps réel |
| ✓ | Une alerte se déclenche si un service tombe (test : kill un pod) |
| ✓ | Le certificat SSL est valide et HTTPS fonctionne sur tous les endpoints |
| ✓ | Le rollback vers la version précédente prend < 5 minutes |
| ✓ | Test de charge 500 users : p99 latence < 2s, 0 crash |

ÉQUIPE IA + KAFKA  –  Intelligence, Streaming, ML

| IA-1 AI Agent System – Tutor, Assessment, Path, Integrity agents |  |
| --- | --- |
| Type | Epic |
| Priorité | Highest |
| Équipe | Équipe IA + Kafka |
| Description |  |
| Concevoir et implémenter le système multi-agents IA qui constitue le cerveau de Fraudly. Quatre agents spécialisés : le Tutor Agent (aide pédagogique via RAG), l'Assessment Agent (génération de questions), le Learning Path Engine (recommandation adaptive) et l'Integrity Agent (détection de fraude). |  |
| Sous-tâches |  |
| • | Architecture du système multi-agents : orchestrateur central, communication inter-agents |
| • | Tutor Agent : RAG pipeline (retrieve → augment → generate) avec LLM (Mistral/GPT) |
| • | Assessment Agent : prompt engineering pour génération QCM/vrai-faux/questions ouvertes |
| • | Learning Path Engine : algorithme de recommandation basé sur historique et lacunes |
| • | Integrity Agent : agrégateur des signaux de fraude (vision + comportement + réseau) |
| • | API FastAPI exposant les agents : /tutor/ask, /assessment/generate, /path/recommend, /integrity/score |
| • | Logging centralisé des décisions agents (explainability) |
| Critères d'acceptation (Definition of Done) |  |
| ✓ | Le Tutor Agent répond à une question pédagogique en se basant sur le contenu du cours (contexte RAG visible dans la réponse) |
| ✓ | L'Assessment Agent génère 10 QCM valides en < 15s pour un chapitre donné |
| ✓ | Le Learning Path Engine retourne un plan personnalisé différent pour deux profils d'étudiants distincts |
| ✓ | L'Integrity Agent agrège les scores de fraude de plusieurs sources en un score unique |
| ✓ | Toutes les APIs sont documentées (OpenAPI) et retournent du JSON valide |
| ✓ | Les décisions des agents sont loggées avec le raisonnement (audit trail) |

| IA-2 RAG + Knowledge Base – Embeddings, Vector DB, retrieval LLM |  |
| --- | --- |
| Type | Story |
| Priorité | High |
| Équipe | Équipe IA + Kafka |
| Description |  |
| Construire le pipeline RAG (Retrieval-Augmented Generation) qui permet aux agents IA de répondre en se basant sur le contenu réel des cours. Cela inclut l'indexation des documents (PDF, PPT), la génération d'embeddings, le stockage en base vectorielle et le retrieval contextuel pour le LLM. |  |
| Sous-tâches |  |
| • | Pipeline d'ingestion : lire documents S3 → extraire texte (PyMuPDF/python-pptx) → chunking |
| • | Génération embeddings : HuggingFace sentence-transformers ou API OpenAI embeddings |
| • | Setup Vector DB : ChromaDB (dev) / Weaviate ou Pinecone (prod) |
| • | Indexation : stocker chunks + embeddings + métadonnées (courseId, chapterId, page) |
| • | API retrieval : /knowledge/search(query, courseId, topK) → chunks pertinents |
| • | Intégration LLM : construire le prompt RAG (system + context chunks + question) |
| • | Consumer Kafka : écouter `resource_uploaded` pour déclencher l'indexation automatique |
| • | Évaluation qualité RAG : métriques faithfulness et relevancy (RAGAS ou équivalent) |
| Critères d'acceptation (Definition of Done) |  |
| ✓ | L'upload d'un PDF déclenche son indexation automatique (visible dans Vector DB en < 60s) |
| ✓ | Une recherche sémantique retourne les 5 chunks les plus pertinents pour une question test |
| ✓ | Le Tutor Agent utilise bien les chunks retrived dans sa réponse (vérifiable via logs) |
| ✓ | Le pipeline d'ingestion traite un PDF de 100 pages en < 30s |
| ✓ | Les embeddings sont stockés avec les bons métadonnées (courseId, chapterId) |
| ✓ | Score RAGAS faithfulness > 0.8 sur un jeu de test de 20 questions |

| IA-3 Assessment Engine (IA) – Génération QCM, calibration, distracteurs |  |
| --- | --- |
| Type | Story |
| Priorité | High |
| Équipe | Équipe IA + Kafka |
| Description |  |
| Développer le moteur de génération automatique de questions d'évaluation : QCM, vrai/faux, questions ouvertes. Le moteur doit calibrer la difficulté des questions, générer des distracteurs plausibles pour les QCM et adapter le niveau en fonction du profil de l'étudiant. |  |
| Sous-tâches |  |
| • | Prompt engineering : templates pour QCM, vrai/faux, questions ouvertes par niveau (A1→C2) |
| • | Génération distracteurs : technique DG (Distractor Generation) basée sur le corpus du cours |
| • | Calibration difficulté : classification Bloom's Taxonomy (connaissance → évaluation) |
| • | API : POST /assessment/generate {courseId, chapterId, type, difficulty, count} |
| • | Validation automatique des questions générées (filtrer les doublons, questions invalides) |
| • | Adaptation niveau : ajuster difficulté selon historique de scores de l'étudiant |
| • | Format de sortie JSON strict : {question, options[], correct_answer, explanation, difficulty, bloom_level} |
| Critères d'acceptation (Definition of Done) |  |
| ✓ | L'API génère 10 QCM valides (format correct, 4 options, 1 bonne réponse) en < 15s |
| ✓ | Les distracteurs sont plausibles (évaluation humaine : > 70% de pertinence sur 20 questions) |
| ✓ | Le niveau de difficulté demandé (easy/medium/hard) est respecté dans > 80% des cas |
| ✓ | Le format JSON de sortie est valide et conforme au contrat défini avec l'équipe Dev |
| ✓ | Aucune question dupliquée dans un set de 20 questions générées |
| ✓ | Les questions ouvertes sont cohérentes avec le contenu du chapitre (évaluation manuelle) |

| IA-4 Proctoring / Anti-fraude IA – Vision, comportement, VPN, LSTM/GNN |  |
| --- | --- |
| Type | Epic |
| Priorité | Highest |
| Équipe | Équipe IA + Kafka |
| Description |  |
| Développer le système complet de détection de fraude multi-modal : analyse vidéo par ordinateur (détection présence, multi-visages), analyse comportementale (vitesse réponse, patterns clics, changement d'onglet), détection VPN/proxy, et modèles ML avancés (LSTM pour séquences comportementales, GNN pour détecter la collusion entre étudiants). |  |
| Sous-tâches |  |
| • | Computer Vision : pipeline OpenCV + MTCNN pour détection visage en temps réel (webcam) |
| • | Détection anomalies vision : absence visage, multi-visages, regard hors écran |
| • | Analyse comportementale : features extraction (temps réponse, vitesse frappe, ordre questions) |
| • | Device fingerprinting : collecte browser fingerprint (User-Agent, résolution, plugins) |
| • | VPN/Proxy detection : vérification IP via API externe + heuristiques ASN |
| • | Modèle LSTM : détection anomalies séquentielles dans le comportement durant l'examen |
| • | Modèle GNN : détection collusion (similarité réponses entre étudiants du même examen) |
| • | Score agrégé : combine tous les signaux → fraud_score [0.0 – 1.0] + explanation |
| • | Consumer Kafka `proctoring_events` : traitement en temps réel des events comportementaux |
| Critères d'acceptation (Definition of Done) |  |
| ✓ | La détection de visage fonctionne en temps réel (< 200ms par frame) sur webcam |
| ✓ | L'absence de visage > 5s déclenche un event `fraud_alert` sur Kafka |
| ✓ | La détection multi-visages est correcte sur 90% des cas tests (dataset labellisé) |
| ✓ | Le LSTM détecte les anomalies comportementales sur le jeu de test (AUC > 0.85) |
| ✓ | Le GNN identifie correctement les paires d'étudiants collusifs (F1-score > 0.80) |
| ✓ | Le fraud_score final est retourné en < 2s après soumission d'examen |
| ✓ | La détection VPN bloque les IPs connues (test avec liste IP VPN publiques) |

| IA-5 Kafka + Streaming Data – Topics, clickstream, live monitoring |  |
| --- | --- |
| Type | Story |
| Priorité | High |
| Équipe | Équipe IA + Kafka |
| Description |  |
| Mettre en place l'infrastructure Kafka côté IA et les jobs de streaming temps réel : consommation des events comportementaux, analyse clickstream, monitoring live des examens en cours, et pipeline de détection d'anomalies en temps réel. |  |
| Sous-tâches |  |
| • | Configuration Kafka : créer et documenter tous les topics IA (proctoring-events, ai-results, fraud-alerts) |
| • | Consumer `exam_session_started` : initialiser le monitoring d'une session |
| • | Consumer `proctoring_events` : pipeline temps réel (tab_change, fullscreen_exit, mouse_pattern) |
| • | Clickstream analysis : agréger les events de comportement par session en fenêtres glissantes (Flink ou Spark Streaming) |
| • | Live monitoring : stream fraud signals → alertes temps réel pour l'enseignant |
| • | Producer `ai_results` : publier scores, recommendations, fraud_alerts |
| • | Producer `fraud_alerts` : publier alerte immédiate si threshold dépassé |
| • | Monitoring Kafka : Kafka UI + alertes sur consumer lag |
| Critères d'acceptation (Definition of Done) |  |
| ✓ | Tous les topics sont créés avec la bonne configuration (partitions, retention, replication) |
| ✓ | Le consumer `proctoring_events` traite les messages en < 500ms (latence bout-en-bout) |
| ✓ | Les fenêtres glissantes clickstream agrègent correctement sur 60s (test avec données simulées) |
| ✓ | Une alerte `fraud_alert` est publiée en < 1s après dépassement du seuil |
| ✓ | Le consumer lag reste < 100 messages en charge normale (monitoring Kafka UI) |
| ✓ | L'équipe Dev reçoit correctement les events `ai_results` et `fraud_alerts` (test bout-en-bout) |

| IA-6 ML Pipeline – XGBoost, Isolation Forest, LSTM, GNN |  |
| --- | --- |
| Type | Epic |
| Priorité | High |
| Équipe | Équipe IA + Kafka |
| Description |  |
| Développer et entraîner les modèles de Machine Learning pour la détection de fraude et le scoring adaptatif : XGBoost pour le scoring comportemental, Isolation Forest pour la détection d'anomalies non supervisée, LSTM pour les séquences temporelles, GNN pour la détection de collusion. |  |
| Sous-tâches |  |
| • | Feature engineering : définir et calculer les features (temps_réponse, variance_clics, ratio_corrections, ip_risk_score) |
| • | Dataset construction : collecter et labelliser les données (cas fraude confirmés + cas normaux) |
| • | Modèle XGBoost : entraîner sur features comportementales, optimiser hyperparamètres (GridSearch) |
| • | Modèle Isolation Forest : détection anomalies non supervisée (pas de labels nécessaires) |
| • | Modèle LSTM : séquences temporelles de comportement (PyTorch, window_size=50 events) |
| • | Modèle GNN : graphe d'étudiants (arêtes = similarité réponses, noeuds = étudiants) |
| • | Serving des modèles : MLflow tracking + API d'inférence FastAPI |
| • | Pipeline de réentraînement automatique (mensuel ou sur dérive de données) |
| Critères d'acceptation (Definition of Done) |  |
| ✓ | XGBoost : AUC-ROC > 0.88 sur le jeu de test, précision > 85%, rappel fraude > 80% |
| ✓ | Isolation Forest : taux d'anomalies détectées cohérent (< 5% en usage normal) |
| ✓ | LSTM : AUC > 0.85 sur séquences comportementales de test |
| ✓ | GNN : F1-score > 0.80 sur la détection de paires collusives |
| ✓ | Les modèles sont versionnés dans MLflow avec leurs métriques |
| ✓ | L'API d'inférence retourne un score en < 200ms (P95) |
| ✓ | Le pipeline de réentraînement s'exécute sans intervention manuelle |

| IA-7 IA ↔ Kafka Integration – Consommer events, publier résultats |  |
| --- | --- |
| Type | Story |
| Priorité | High |
| Équipe | Équipe IA + Kafka |
| Description |  |
| Assurer l'intégration bidirectionnelle entre les services IA et le bus Kafka : consommation des événements produits par l'équipe Dev (exam_submitted, resource_uploaded, proctoring_events) et publication des résultats IA (fraud_score, generated_questions, learning_recommendations, assessment_results). |  |
| Sous-tâches |  |
| • | Consumer `exam_submitted` : déclencher scoring fraud + correction automatique |
| • | Consumer `resource_uploaded` : déclencher indexation RAG du nouveau document |
| • | Consumer `user_registered` : initialiser le profil d'apprentissage de l'étudiant |
| • | Consumer `exam_session_started` : démarrer monitoring proctoring temps réel |
| • | Producer `ai_results` : publier {examId, studentId, score, fraud_score, corrections} |
| • | Producer `learning_path_update` : publier recommandations personnalisées |
| • | Producer `fraud_alerts` : publier alerte immédiate avec détails de l'anomalie |
| • | Gestion des erreurs : retry logic (3 tentatives) + DLQ pour messages en échec |
| • | Tests d'intégration bout-en-bout avec mock des services Dev |
| Critères d'acceptation (Definition of Done) |  |
| ✓ | La réception de `exam_submitted` déclenche bien le scoring et publie `ai_results` en < 5s |
| ✓ | La réception de `resource_uploaded` déclenche l'indexation RAG (visible dans Vector DB) |
| ✓ | Le format JSON de chaque event produit respecte le contrat défini avec l'équipe Dev |
| ✓ | Le retry logic est testé : un message en échec est retryé 3 fois puis envoyé en DLQ |
| ✓ | Test bout-en-bout : soumission exam → ai_results → score visible côté Dev |
| ✓ | Aucune perte de message en cas de redémarrage du service IA (offset commité correctement) |

| IA-8 Data Engineering – Preprocessing, labeling, training pipelines |  |
| --- | --- |
| Type | Story |
| Priorité | Medium |
| Équipe | Équipe IA + Kafka |
| Description |  |
| Mettre en place le socle data engineering : collecte et preprocessing des logs comportementaux, construction des datasets d'entraînement, labellisation des cas de fraude, et automatisation des pipelines d'entraînement des modèles ML. |  |
| Sous-tâches |  |
| • | Collecte logs : pipeline d'ingestion des logs comportementaux depuis Kafka → stockage (S3 / data lake) |
| • | Preprocessing : nettoyage, normalisation, gestion des valeurs manquantes, encodage features |
| • | Labellisation : outil de labellisation pour les cas fraude + guidelines de labellisation |
| • | Feature store : centraliser les features calculées (Feast ou custom) |
| • | Pipeline entraînement : scripts automatisés train/eval/validate pour chaque modèle |
| • | Dataset versioning : DVC ou MLflow datasets pour reproduire les expériences |
| • | Data validation : Great Expectations pour valider la qualité des données en entrée |
| • | Documentation : data dictionary + schéma du data flow |
| Critères d'acceptation (Definition of Done) |  |
| ✓ | Le pipeline de collecte logs ingère les événements Kafka et les stocke en S3 en < 1min |
| ✓ | Le preprocessing produit un dataset propre (0% NaN, features normalisées) vérifiable |
| ✓ | Le dataset de labellisation contient au moins 1000 exemples labellisés (fraude / non-fraude) |
| ✓ | Les pipelines d'entraînement sont reproductibles (même résultats avec même seed) |
| ✓ | La validation Great Expectations passe sur les données de production (0 violations critiques) |
| ✓ | Les datasets sont versionnés et documentés (data dictionary à jour) |

🛡️ PLAN D'ACTION CYBERSÉCURITÉ

Sécurité Offensive • DevSecOps & Infrastructure • Réponse aux Incidents

🗡️ Pilier I — Sécurité Offensive : Pentesting & Adversarial AI Référence: CYBER-1 ¦ Priorité: Élevée ¦ Équipe: RSSI / Consultants Sécurité

|  | 📝 Description Réalisation d'un audit de sécurité complet avant le déploiement final. L'objectif est de valider la résistance des API et de l'IA face à des vecteurs d'attaque sophistiqués. |
| --- | --- |

🛠️  Sous-tâches Opérationnelles

| Audit d'Authentification (RBAC) | Tentatives de contournement des privilèges sur les endpoints DEV-2 (ex : accès étudiant vers admin). |
| --- | --- |

| Tests d'Injections | Campagnes de Fuzzing, SQLi et XSS sur l'ensemble des API via Burp Suite ou OWASP ZAP. |
| --- | --- |

| Contournement Integrity Agent | Tests d'évasion via spoofing de User-Agent et utilisation de proxies pour tromper le Device Fingerprinting. |
| --- | --- |

| Pentest IA (Prompt Injection) | Manipulation du Tutor Agent pour tenter d'extraire les corrigés d'examens. |
| --- | --- |

| Reporting | Rédaction d'un rapport technique détaillé avec scores de sévérité CVSS. |
| --- | --- |

✅  Critères d'Acceptation (Definition of Done)

☐ Rapport de vulnérabilité complet partagé avec les équipes techniques.

☐ Zéro faille critique (CVSS > 8.0) résiduelle en production.

☐ Le Tutor Agent est immunisé contre les injections de prompts relatives aux réponses.

☐ Validation finale après correction des failles (re-test).

🏗️ Pilier II — Infrastructure : DevSecOps & Cloud Hardening Référence: CYBER-2 ¦ Priorité: Maximale ¦ Équipe: RSSI / DevOps

|  | 📝 Description Sécurisation du cycle de vie logiciel (SDLC) et durcissement de l'infrastructure AWS pour garantir la confidentialité et l'intégrité des données. |
| --- | --- |

🛠️  Sous-tâches Opérationnelles

| Automatisation SAST | Intégration de SonarQube ou Semgrep dans les GitHub Actions pour l'analyse statique du code. |
| --- | --- |

| Sécurité des Conteneurs (DAST/SCA) | Scan systématique des images Docker avec Trivy avant déploiement sur Amazon EKS. |
| --- | --- |

| Protection Périmétrique | Déploiement d'un AWS WAF devant l'API Gateway (Blocage DDoS & Top 10 OWASP). |
| --- | --- |

| Gestion des Secrets | Migration des identifiants 'hardcoded' vers AWS Secrets Manager. |
| --- | --- |

| Chiffrement Global | Activation du chiffrement AES-256 (At Rest) via AWS KMS sur RDS et les buckets S3. |
| --- | --- |

✅  Critères d'Acceptation (Definition of Done)

☐ Blocage automatique du pipeline CI/CD si une faille 'Haute' ou 'Critique' est détectée.

☐ Preuve de blocage SQLi par l'AWS WAF (test de payload).

☐ 100% des identifiants externes/BDD appelés via Secrets Manager.

☐ Conformité du chiffrement KMS sur l'ensemble des ressources de stockage.

🛡️ Pilier III — Défensif : Automated Incident Response Référence: CYBER-3 ¦ Priorité: Moyenne ¦ Équipe: RSSI / Blue Team

|  | 📝 Description Mise en place d'une défense active via des playbooks SOAR pour réagir aux fraudes détectées par l'IA en temps réel et sans intervention humaine initiale. |
| --- | --- |

🛠️  Sous-tâches Opérationnelles

| Développement Serverless | Création d'un script de remédiation AWS Lambda (Python/Node.js). |
| --- | --- |

| Interconnexion Kafka/EventBridge | Déclenchement de la Lambda sur réception des alertes fraud_alerts (issue de IA-5). |
| --- | --- |

| Remédiation Applicative | Invalidation immédiate du token JWT de l'utilisateur fraudeur via l'API Auth. |
| --- | --- |

| Remédiation Réseau | Inscription automatique de l'IP de l'attaquant dans la Blacklist de l'AWS WAF. |
| --- | --- |

✅  Critères d'Acceptation (Definition of Done)

☐ Temps d'exécution de la remédiation < 5 secondes après alerte.

☐ Révocation de session confirmée lors d'un test de fraude réelle.

☐ Retour d'erreur 403 systématique pour les IP bannies via le WAF.

☐ Traçabilité complète des actions de défense dans les logs d'audit S3.